Uppgift	Start	1	2	3	Total arbets-tid
Skapa grunden för projektet, alltså, filer och upplägg	1	0
Skapa ett interface för val	2	1
Skapa funktioner för att spara och läsa in medlemsregistret	3	1
Skapa funktion för att lägga till medlemmar	3	3
Rendera en lista med alla medlemmar	2	1
Estimerad tid	11	6
Ideal tid	11	7	3	0